| Simulacro | D424 |
| --- | --- |
| Categoría | Respuesta de Emergencia |
| Tipo | Contingencias |
| Tema | Modificación del Nivel de Protección |
| Nivel de protección | 1 a 2 |
| Referencias | 1. Plan de protección de la instalación portuaria 2. Instrucciones, disposiciones y memorandos de protección pertinentes de la instalación portuaria 3. Parte 1: Pautas para la Realización de Simulacros de Protección Marítima del Volumen I del Manual de Simulacros y Ejercicios de Protección Marítima para Instalaciones Portuarias de APEC 4. Código PBIP |

INTRODUCCIÓN

1.	 En virtud de la Disposición 3 del Capítulo XI-2 de la Convención SOLAS (Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar), las Administraciones deberán establecer Niveles de Protección y brindarles información sobre las modificaciones del Nivel de Protección a los buques e instalaciones portuarias según lo requieran las circunstancias. Puede que las instalaciones portuarias tengan que modificar las medidas relativas al Nivel de Protección de acuerdo con las instrucciones de la administración local.

2.	El simulacro requiere que el personal de seguridad de la instalación portuaria tome las medidas necesarias para modificar el Nivel de Protección ante el deterioro de la situación del país en lo que respecta a su protección. Se espera que, al recibir la notificación según la cual debe elevarse el Nivel de Protección 1, el personal de seguridad actúe de acuerdo con el plan de protección de la instalación portuaria para pasar al Nivel de Protección 2.

PROPÓSITO DEL SIMULACRO

3.	Objetivo general

Practicar la implementación de las medidas necesarias para modificar el Nivel de Protección.

4.	Objetivos específicos

a.	Validar los procedimientos de modificación del Nivel de Protección del Nivel 1 al Nivel 2.

- Hacer que el personal de seguridad de la instalación portuaria practique cómo llevar a cabo las funciones de protección correspondientes al Nivel de Protección 2.

c.	Concientizar el personal de la instalación portuaria sobre la amenaza contra la protección marítima.

d.	Respetar o mejorar los tiempos de respuesta de referencia especificados para el simulacro.

Aclaración: Las presentes pautas también pueden emplearse para un simulacro de modificación del Nivel de Protección del Nivel 2 al Nivel 3.

LOGROS REQUERIDOS

5.	Una vez concluido el simulacro, el personal de seguridad de la instalación portuaria podrá:

a.	manejar la transición del Nivel de Protección 1 al Nivel de Protección 2.

b.	tomar las medidas necesarias para mantener la protección de la instalación portuaria en el Nivel de Protección 2.

c.	formular comentarios para pulir, actualizar y mejorar los procedimientos.

PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO

6.	Cronograma

La fecha para la realización del simulacro debe fijarse en el programa de trabajo anual de la instalación portuaria. La fecha específica dependerá del arribo de un buque a la instalación portuaria. Los preparativos del simulacro deben comenzar 2 semanas antes de la fecha de realización. En el Apéndice 1, se presenta un modelo de cronograma de preparación y realización del simulacro.

7.	Participación de los buques atracados

Si bien el Nivel de Protección oficial de la instalación portuaria no se modifica a causa del simulacro, la diferencia en las medidas de Nivel de Protección tomadas por la instalación portuaria debería motivar el intercambio de una Declaración de Protección Marítima (DPM) como parte de los procedimientos. Por lo tanto, debe solicitarse la cooperación del buque para el intercambio de la DPM, y éste puede participar en el proceso de planificación, así como aprovechar la oportunidad para llevar a cabo su propio simulacro o ejercicio de protección marítima relacionado.

8.	Personal

a.	Equipo de Supervisión

(1)	Supervisor Principal: El Supervisor Principal puede ser el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) o un gerente a cargo de los aspectos de protección. En caso de que la autoridad inmediata del personal de seguridad sea el OPIP, conviene designar a un gerente como Supervisor Principal. De esa manera, el OPIP quedará libre para responder ante la situación a medida que se desarrolla el simulacro.

(2)	Supervisores: El Supervisor Principal debe encargarse de que algunos miembros del personal colaboren controlando distintos puestos y actividades de protección ante la modificación del Nivel de Protección. Dichos miembros del personal serán designados supervisores.

(3)	El Oficial de Protección del Buque (OPB) también debe ser designado supervisor.

b.	Participantes

Los participantes serán el personal de seguridad de la instalación portuaria.

c.	Responsable de Seguridad

Debe considerarse la designación de un responsable de seguridad para el simulacro.

9.	Recursos

a.	Comunicaciones

(1)	Equipos: se emplearán los medios de comunicación que normalmente utiliza el personal de la instalación portuaria.

(2)	Palabras clave

Las palabras clave se utilizan para contribuir a la concisión y la claridad de las comunicaciones durante el simulacro. En el Apéndice 2, se muestra una lista de palabras clave sugeridas. Las palabras clave deben comunicarse a todos los supervisores y participantes del simulacro.

b.	Otros requisitos

(1)	Lugar para la puesta en común

(2)	Refrigerios, por ejemplo, durante la puesta en común

(3)	Persona que tome notas durante la puesta en común

(4)	Artículos de librería para la toma de notas

10.	Seguridad

La actividad del personal en relación con el simulacro sería controlada por el Responsable de Seguridad, de designarse uno. El Responsable de Seguridad debe colocarse en un lugar:

a.	desde el que pueda observar casi toda la escena;

b.	cercano a donde pueda llevarse a cabo una actividad potencialmente peligrosa;

c.	accesible, por si lo necesitan en caso de contingencia.

11.	Presupuesto

Es posible que se necesiten fondos con los siguientes propósitos:

a.	refrigerios para la puesta en común;

b.	reembolso de gastos en los que incurran los supervisores o participantes.

12.	Política de divulgación

a.	El Supervisor Principal debe decidir si se anunciará el simulacro de antemano (es decir, se notificará la realización del simulacro a los participantes, como el personal de seguridad) o no (es decir, no se les informará a los participantes que se llevará a cabo el simulacro).

b.	Para optar por una de las dos alternativas, pueden tenerse en cuenta los siguientes factores:

(1)	protección: si se determina que resulta difícil mantener la confidencialidad o que ésta es incierta, es preferible anunciar el simulacro.

(2)	cultura de la organización: los participantes pueden tomar como una prueba los simulacros no anunciados.

13.	Aprobación de la Dirección

El Supervisor Principal debe solicitar la aprobación de la Dirección para llevar a cabo el simulacro. La Dirección debe estar informada del simulacro antes de su realización, aunque no se requiera una aprobación formal.

REALIZACIÓN DEL SIMULACRO

14.	Lista Maestra de Sucesos

a.	El simulacro comienza con la notificación al OPIP de las instrucciones de elevar el Nivel de Protección provenientes de la Autoridad Designada. Dicha notificación será un falso mensaje de la autoridad portuaria local, en la que cita la preocupación del gobierno por el agravamiento de las condiciones de protección. Se espera que el OPIP tome las medidas de protección adicionales que resultan necesarias para que la instalación portuaria opere en el Nivel de Protección 2.

b.	Las “situaciones introducidas” (falsos sucesos) necesarias para la realización del simulacro se brindan en el modelo de Lista Maestra de Sucesos del Apéndice 3. Dichas situaciones tendrían lugar a cierta hora o al finalizarse el suceso anterior. Se efectuarían los ajustes necesarios para adaptarse a las circunstancias del caso.

15.	Información a los supervisores

a.	El Supervisor Principal se encargará de brindarles toda la información pertinente a los supervisores, que debe incluir:

(1)	las funciones que desempeñarán los supervisores;

(2)	los puestos de los supervisores al inicio del simulacro;

(3)	las disposiciones en materia de transporte;

(4)	las respuestas sugeridas a las preguntas del personal de seguridad;

(5)	las medidas de seguridad.

b.	Escenario

La situación de la protección marítima ha empeorado. Las amenazas que se encontraban bajo control están resurgiendo, y cada vez hay más casos de piratería en alta mar. El grupo separatista que opera en el área ha jurado vengarse del gobierno por su reciente incursión en su campamento de entrenamiento. La Autoridad Designada ha decidido elevar el Nivel de Protección del Nivel 1 al Nivel 2.

c.	Tareas

(1)	El Supervisor Principal iniciará la modificación del Nivel de Protección con una nota escrita dirigida al OPIP que simula ser la instrucción de la Autoridad Designada.

(2)	El Supervisor Principal llevará a cabo el simulacro de acuerdo con los sucesos enumerados en la Lista Maestra de Sucesos.

(3)	El Supervisor Principal y los supervisores deben colocarse en un lugar adecuado para observar discretamente los procedimientos.

16.	Información a los participantes

a.	Debe programarse una sesión informativa con los participantes en caso de decidir anunciar el simulacro (párrafo 12). Los participantes deben recibir la siguiente información:

- un repaso del simulacro anterior, lo que incluye las lecciones aprendidas;

- los objetivos y el escenario del simulacro que se llevará a cabo;

- las instrucciones de protección de la instalación portuaria con relación al simulacro que se llevará a cabo;

- las novedades sobre el Código PBIP y/o las disposiciones locales;

- las novedades en materia de protección marítima (noticias, acontecimientos, etc.).

b.	No deben darse a conocer datos o detalles de los planes de los supervisores con respecto al simulacro.

17.	Materiales auxiliares para la sesión informativa

Los archivos de PowerPoint que se adjuntan incluyen diapositivas y notas con información. Colocando los correspondientes nombres, fechas, lugares y demás datos, pueden emplearse para llevar a cabo la sesión informativa con los supervisores y con los participantes.

18.	Condiciones

La instalación portuaria llevará a cabo sus operaciones como todos los días. No se requiere ninguna preparación por parte de los participantes ni ningún preparativo en materia de protección para la realización del simulacro.

19.	Medición del desempeño

a.	Deben establecerse indicadores de desempeño para el simulacro. Algunos podrán depender de las circunstancias específicas de la instalación portuaria. Lo ideal es que los indicadores de desempeño sean objetivos, pero los supervisores también pueden observar indicadores subjetivos, por ejemplo, el grado de cumplimiento de las instrucciones de protección de la instalación portuaria.

b.	Los siguientes indicadores de desempeño objetivos son los tiempos de respuesta de referencia que deben conseguirse en el simulacro:

| DESDE | HASTA | DURACIÓN (minutos) |
| --- | --- | --- |
| Notificación para elevar el Nivel de Protección | Promulgación de instrucciones de modificar el Nivel de Protección | x |
| Instrucciones de modificar el Nivel de Protección | Despliegue de personal de seguridad correspondiente al Nivel de Protección 2 | y |
| Despliegue de personal de seguridad correspondiente al Nivel de Protección 2 | Implementación de todas las medidas correspondientes al Nivel de Protección 2 | z |

FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO

20.	El simulacro finalizará en las siguientes circunstancias:

a.	cuando el personal de seguridad de la instalación portuaria haya procedido de acuerdo con las instrucciones de protección de la instalación portuaria correspondientes al Nivel de Protección 2; o

b.	a una hora preestablecida después de comenzado el simulacro; o

c.	cuando así lo indique el Supervisor Principal.

21.	Puesta en común

a.	Se les debe dar tiempo a los supervisores y al personal de seguridad a fin de que ordenen sus ideas sobre los hechos y se preparen para la puesta en común.

b.	Debe congregarse a todo el personal de seguridad que haya participado para realizar la puesta en común.

c.	La puesta en común estará a cargo del Supervisor Principal.

d.	Debe designarse a una persona encargada de tomar notas para registrar los puntos más destacados del debate y, en particular, las lecciones aprendidas y toda medida ulterior que resulte necesaria. Debe indicársele al encargado de tomar notas qué tiene que registrar.

22.	Informes

a.	Debe informarse la realización del simulacro a la Dirección, ya sea en forma oral o escrita, según lo requiera la Dirección. En el Apéndice 3, se muestra un modelo de informe.

b.	De presentarse un informe por escrito, debe coordinarse la realización de una exposición oral sobre el simulacro en una asamblea de la Dirección para poner al tanto a los altos directivos de los procedimientos.

23.	Registros

La instalación portuaria debe llevar un Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios de PBIP. A continuación, se presenta un ejemplo de anotación en el Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios de PBIP:

| Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios para Instalaciones Portuarias de PBIP |
| --- |
| FECHA | ACTIVIDAD | TIPO | TEMA | REFERENCIA DEL INFORME |
| 15/10/XX | Simulacro | Respuesta de Emergencia; Contingencias | D424: Modificación del Nivel de Protección | PF/101/08-D424 de fecha xx/yy/zzzz |

Apéndice 1

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN D424

| DÍAS PARA EL SIMULACRO | FECHA | SUCESO | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| D -14 | (insertar fechas calendario) | Repasar las pautas |  |
| D -14 |  | Confirmar la disponibilidad presupuestaria para los materiales y/o servicios que se emplearán en el simulacro |  |
| D -12 |  | Determinar el equipo de supervisión del simulacro |  |
| D -10 |  | Conseguir la aprobación de la Dirección, de ser necesario |  |
| D -7 |  | Pulir o ajustar la Lista Maestra de Sucesos, de ser necesario |  |
| D -5 |  | Confirmar los participantes |  |
| D -1 |  | Coordinar detalles con el buque atracado |  |
| D -1 |  | Informar a los supervisores |  |
| Día D |  | Llevar a cabo el simulacro |  |
| Día D |  | Llevar a cabo la puesta en común y registrar las lecciones aprendidas |  |
| Día D |  | Registrar la realización del simulacro |  |
| D +1 |  | Elaborar el informe escrito sobre el simulacro |  |
| D +2 |  | Informar la realización del simulacro a la Dirección |  |

Apéndice 2

PALABRAS CLAVE

Las palabras clave se utilizan para contribuir a la concisión y la claridad de las comunicaciones durante el simulacro. Las palabras clave enumeradas a continuación pueden emplearse para controlar el simulacro. Generalmente, el encargado de pronunciarlas es el Supervisor Principal. Pueden acuñarse otras palabras clave para circunstancias específicas.

| PALABRA CLAVE | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Inicien simulacro | Debe comenzar el simulacro |
| Suspendan simulacro | Se suspende temporalmente el simulacro |
| Continúen simulacro | Debe reanudarse el simulacro desde el punto en que se suspendió |
| Detengan simulacro | Debe finalizarse el simulacro (antes de tiempo) |
| Terminen simulacro | Se ha concluido el simulacro |
| A efectos del ejercicio | El mensaje o enunciado que sigue a dicho preámbulo se relaciona únicamente con el simulacro y no debe confundirse con la realidad. Debe anteponerse a toda comunicación telefónica o por radio vinculada con falsos sucesos del simulacro, por ejemplo: “A efectos del ejercicio, pertenezco al grupo terrorista Septiembre Negro. Hay una bomba en el vestíbulo”. |
| Hablo en serio | El mensaje o enunciado que sigue a dicho preámbulo se relaciona con un hecho o una instrucción real, por ejemplo: “Hablo en serio; el señor KLJ se cayó y se cortó la mano en la entrada 3 del área restringida. Por favor, envíen un vehículo a recogerlo”. |

Apéndice 3

LISTA MAESTRA DE SUCESOS D424

| Nº DE SERIE | HORA | SUCESO/SITUACIÓN INTRODUCIDA | RESPUESTA ESPERADA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 15 de octubre de XX |  |  |  |
| 001 | 1000 | Anuncio de la realización del simulacro el día 17 de octubre por parte del Supervisor Principal | El personal de seguridad la instalación portuaria debe repasar los procedimientos para prepararse | Instalación portuaria |
| Fecha: 17 de octubre de XX |  |  |  |
| 002 | 0900 | Información a los participantes* |  | Comedor del personal |
| 003 | 0930 | Información final a los supervisores |  | Oficina de protección |
| 004 | 1000 | Todo el personal de seguridad en sus respectivos puestos |  | Según corresponda |
| 005 | 1005 | Supervisores en sus respectivos puestos |  | Supervisor Principal en la oficina de protección de la instalación portuaria |
| 006 | 1006 | Inicio del simulacro |  | Instalación portuaria |
| 007 | 1010 | Supervisor Principal inicia la modificación del Nivel de Protección | El personal de seguridad de la instalación portuaria debe desplegarse para la modificación del Nivel de Protección -El OPIP iniciará la DPM con el buque atracado | Instalación portuaria |
| Nº DE SERIE | HORA | SUCESO/SITUACIÓN INTRODUCIDA | RESPUESTA ESPERADA | LUGAR |
| 008 | 1230 | Fin del simulacro | Dispersión del personal |  |
| 009 | 1430 | Puesta en común | Los supervisores y el personal seleccionado deben informar las observaciones y las lecciones aprendidas | Sala de recreación del personal |
| * No se requiere si el simulacro se lleva a cabo sin avisarles a los participantes. |

Apéndice 4

INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO DE PROTECCIÓN D424

| Tipo de simulacro | Respuesta de Emergencia; Contingencias |
| --- | --- |
| Simulacro llevado a cabo | Modificación del Nivel de Protección |
| Objetivo general | Practicar la implementación de las medidas necesarias para modificar el Nivel de Protección |
| Fecha y hora | 15 de octubre de XXXX a las 0900 horas |
| Duración | 3 horas |
| Supervisores | Sr. GHJ, Gerente de Seguridad y Protección: supervisor principal Sr. YHU, Subgerente de Estiba: supervisor Sr. MJK, Oficial de Protección del Buque: supervisor |
| Participantes | Personal de seguridad del Equipo 2, Equipo 3 y Equipo 4 Todos los participantes recibieron información acerca del simulacro |
| Hechos significativos | 1. El simulacro fue iniciado por el Supervisor Principal a las 1015 horas con una nota al OPIP que simulaba ser la instrucción de elevar el Nivel de Protección del Nivel 1 al Nivel 2 proveniente de la Autoridad Designada. 2. Se trajeron perros de rastreo para inspeccionar el cargamento. 3. Se “intercambió” la DPM con la motonave FTG a las 1140 horas. 4. El simulacro finalizó a las 1300 horas, una vez desplegado el personal de seguridad y tomadas las medidas de protección adicionales de acuerdo con el Nivel de Protección 2. Inclúyanse fotografías, de ser pertinente. |

| Lecciones aprendidas | El personal de seguridad demostró tener un dominio razonable de las tareas necesarias para elevar el Nivel de Protección. Las medidas de protección adicionales se implementaron satisfactoriamente. Inclúyanse fotografías, de ser pertinente. |
| --- | --- |
| Medidas ulteriores | La puerta 2 del área restringida no se pudo cerrar con llave. Se le informó el problema al Jefe de Ingeniería, quien enviará a alguien a repararla. |
| Indicadores de desempeño | 1. Desde la notificación para elevar el Nivel de Protección hasta la promulgación de las instrucciones de elevar el Nivel de Protección por parte del OPIP: x horas 2. Desde la promulgación de las instrucciones de elevar el Nivel de Protección por parte del OPIP hasta el despliegue de personal de seguridad correspondiente al Nivel de Protección 2: y horas 3. Desde el despliegue de personal de seguridad correspondiente al Nivel de Protección 2 hasta la implementación de todas las medidas correspondientes al Nivel de Protección 2: z horas |
| Costo total | $xxx |